Meerjarenprogramma Werkgroep Grondwater 2009-2014

1	Inleiding	1

1.1	Mandaat van de Werkgroep Grondwater	1

1.2	KRW tijdschema	2

1.3	Actualisatie in 2009; leeswijzer	2

2	De werkomgeving van de WgGW	4

2.1	Nationaal	4

2.2	Raakvlakken met andere beleidsontwikkelingen	4

2.3	Internationaal	5

3	Overzicht meerjarenprogramma WgGW	6

3.1	Oude overzicht	6

3.2	Uitgevoerd in 2009	7

3.3	Actualisatie	8

3.3.1	Nieuwe vragen	8

3.3.2	Afgevoerde vragen	9

3.4	Nieuw overzicht	10

3.4.1	In de tijd	10

3.4.2	In de KRW cyclus	11

Bijlage 1: Ranking projecten workshop MJP 2009	12

Bijlage 2: Omschrijving projecten uit MJP 2008	13

# Inleiding

In 2002 is de nationale Werkgroep Grondwater (WgGW) in het leven geroepen met als doel de nodige (nationale) kaders te ontwikkelen voor de implementatie van grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en later ook de Grondwaterrichtlijn (GWR). Rekening houdend met de planning van de KRW en GWR heeft de WgGW jaarlijks werkprogramma’s opgesteld. Met de eerste planperiode bijna achter de rug was het moment aangebroken na te denken hoe verder aan de implementatie van de KRW- en GWR- artikelen invulling te geven met als tijdshorizon de 2e generatie SGBP’s.

In dit Meerjarenprogramma (MJP) wordt daarom een overzicht gegeven van de te verwachte producten en activiteiten van de landelijke Werkgroep Grondwater in de periode 2009 tot en met 2014.

Het is een product van een workshop die 27 november 2008 plaatsvond met alle bij de werkgroep betrokken partijen. Dit MJP wordt jaarlijks geëvalueerd door middel van een workshop met alle betrokken partijen. De eerste actualisatie vond plaats in oktober 2009.

Op basis van dit MJP wordt het jaarlijkse werkprogramma van de WgGW gemaakt.

## Mandaat van de Werkgroep Grondwater

De werkgroep is van oudsher gericht op hetgeen nodig is (vooral kennisvragen) voor een goede implementatie  van grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR). Het accent zal de komende planperiode (2009-2014) verschuiven van het neerleggen van de grove kaders voor de implementatie van de KRW, naar het uitbouwen van inhoudelijke bouwstenen (verfijnen).

Het blijkt echter ook meer en meer nodig om relaties te leggen en af te stemmen met andere aanpalende beleidsvelden zoals Natura2000/EHS, het Convenant Bodem, Deltaplan, ROR etcetera. Hierbij spelen niet alleen kennisvragen maar ook beleidsvragen en vragen van meer strategische aard.

Het is dus – voor een goede implementatie van de KRW en GWR - nodig om de focus van de werkgroep te verbreden naar de relaties en afstemming met andere beleidsvelden en naar beleidsvragen en strategische onderwerpen.

Hoe hieraan invulling kan worden gegeven zal nog de nodige aandacht vragen. Deze verbreding is – op hoofdlijnen – in dit meerjarenprogramma verwerkt.

Tenslotte zal er rekening dienen te worden gehouden met de veranderende organisatie onder NWO en de agendavorming van Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie, waar de WgGW onder hangt (zie H2) en mogelijk in de toekomst met bezuinigingen op de financiële middelen van dit programma.

Afhankelijk van de beschikbare (financiële) middelen is een keuze gemaakt tussen de aangegeven onderdelen in dit programma.

## KRW tijdschema

In tabel 1 staat het KRW tijdschema. Deze biedt het kader om de in de WgGW te bespreken onderwerpen en uit te zetten onderzoek uit te zetten in de tijd (2009-2014). De twee meest relevante gebeurtenissen op dit schema voor het MJP zijn de herkarakterisering (2013), evaluatie van de GWR, bijlage 1&2 (2013) en de tweede stroomgebiedbeheersplannen (2015).

## Actualisatie in 2009; leeswijzer

Het eerste MJP van de WgGW is opgesteld in 2008. In dat MJP zijn de projecten onderverdeeld in de onderstaande categorieën.

Het overzicht van de vragen in het eerste MJP staan in paragraaf 3.1. Het werk dat is verricht in 2009 is weergegeven in paragraaf 3.2. Op basis van nieuwe inzichten zijn tijdens een workshop met alle relevante partijen, die ook in de WgGW zitten, nieuwe vragen geformuleerd en besproken welke vragen die in het MJP stonden niet meer relevant worden bevonden. Een overzicht daarvan staat in paragraaf 3.3. Tot slot staat in paragraaf 3.4 het nieuwe, geactualiseerde MJP.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige werkomgeving van de WgGW.

# De werkomgeving van de WgGW

## Nationaal

Regiekolom Water

De WgGW viel tot voor kort in de regiekolom water onder het Cluster Milieu en het Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE).

- Onderwerpen Cluster Milieu: Nadere onderverdeling grote grondwaterlichamen, systeemgericht grondwaterbeheer, ontwikkeling kwantitatieve en kwalitatieve grondwaterdoelstellingen, ontwikkeling drempelwaarden, relatie doelstellingen grondwater - oppervlaktewater - terrestrische ecosystemen, grondwaterbescherming, analyse en harmonisatie van generieke en regionale grondwatermaatregelen, kosten en effecten en het aggregeren van generieke en regionale grondwatermaatregelen, aanleveren bouwstenen guidances Grondwaterrichtlijn.

- Onderwerpen Cluster MRE: monitoring grondwater, het vaststellen van significante en aanhoudende tendensen en het bepalen van het beginpunt van omkeringen in tendensen, het stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater (ICT-onderwerp).

Cluster Milieu wordt echter opgeheven, terwijl de werkgroep wel activiteiten blijft uitvoeren die onder de onderwerpen van het huidige Cluster Milieu vallen. Over deze onderwerpen zal in 2010 vooralsnog worden gerapporteerd naar het Cluster MRE of direct naar het directeurenoverleg.

In Figuur 2.1 staat een samenvatting van de veranderingen in de regiekolom water, voor zover relevant voor de WgGW, en is ook de relatie met RAG en WGC, waar we hieronder verder op ingaan.

RAG en Platform Meetnetbeheerders

Afstemming met de provincies (operationaliseren van de KRW implementatie) geschiedt in het Regionaal Afstemmingsoverleg Grondwater (RAG). Het RAG staat onder voorzitterschap van Coördinatie Stroomgebieden Nederland (CSN). De WgGW en RAG hebben regelmatige gezamenlijk overleg over specifieke onderwerpen.

Voor sommige onderwerpen wordt afstemming gezocht (advies gevraagd en gegeven) met het platform meetnetbeheerders.

.

Figuur 2.1: Werkomgeving WgGW 2008 en werkomgeving WgGW 2009, inclusief veranderde benaming in Regiekolom Water en afbouwen Cluster Milieu.

## Raakvlakken met andere beleidsontwikkelingen

Naast goede implementatie van de grondwateraspecten van de KRW wil de WgGW haar scope vanaf 2010 verbreden en ook relaties met aanpalende beleidsontwikkelingen in kaart brengen en als er een relatie blijkt te zijn met grondwater-KRW deze relatie te bespreken en de nodige afstemming te bewaken.

Potentiële aanpalende beleidsontwikkelingen zijn:

- Het Deltaprogramma (Zoetwater voorziening en Grondwater als buffer)

- Nitraatactie programma

- Convenant Bodem (WKO en Brochure bodemsanering)

- Verdroging/ Beheerplannen N2000/ EHS/ GGOR

- Gebiedsdossiers (en relatie met oeverinfiltratie)

De werkgroep brengt  allereerst  in kaart wat de relaties zijn van de KRW/GWR met deze vermoedde aanpalende ontwikkelingen en in concreto wat er nodig is voor de implementatie van de KRW . Daarna zal worden besproken of het nodig en mogelijk is vanuit de WgGW afspraken te maken met de aanpalende beleidsagenda’s. Het is niet de bedoeling dat de werkgroep grondwater het werk oppakt dat in andere beleidsontwikkelingen plaatsvindt. Wel is het de bedoeling een beter overzicht te krijgen van beleidsontwikkelingen op het gebied van grondwater en deze waar mogelijk met elkaar te integreren. Deze verkenning van aanpalende beleidsontwikkelingen wordt voorbereid door een of meerdere leden van de Werkgroep Grondwater.

## Internationaal

Figuur 2 bevat de Europese structuur voor de implementatie van de KRW. De bepalingen in de KRW en GWR zijn voor de diverse lidstaten van de EU niet altijd makkelijk hanteerbaar. Mede doordat de richtlijnen op de meeste punten zeer algemeen zijn beschreven. Daarom worden voor onderdelen van de richtlijnen EU richtsnoeren (guidance documents) geschreven. Naast kennisoverdracht hebben deze tot doel om de uitvoeringspraktijk in de diverse Lidstaten tot expressie laten komen en om langs die weg tot een onderlinge afstemming van de uitvoering in de Lidstaten van de EU te geraken. Vanuit de WG C worden schrijfgroepen georganiseerd die werken aan het opstellen van EU richtsnoeren voor grondwater. De Werkgroep Grondwater verzorgt de inbreng in de WG C.

De EU richtsnoeren zijn niet verplichtend, maar het is niet uitgesloten dat deze  een rol spelen in procedures voor het Europese Hof van Justitie

Figuur 2.2: De Europese KRW implementatie structuur.

# Overzicht meerjarenprogramma WgGW

## Oude overzicht

Het MJP zoals in 2008 opgesteld staat in de onderstaande tabel samengevat. De uitwerking per onderwerp staat in het oude MJP en is als bijlage opgenomen in dit geactualiseerd MJP (Bijlage 2).

Legenda:

X

Jaar waarin antwoord nodig is

Doorlopende vragen

Voorwerk, of eerdere uitvoering in verband met veel onderzoek in bepaalde jaren.

## Uitgevoerd in 2009

In de onderstaande tabel staat een overzicht van onderwerpen die in 2009 door de werkgroep grondwater zijn uitgewerkt. De codes in de tabel komen overeen met de codes in het oude MJP (zie lijst hierboven, paragraaf 3.1).

| Producten WgGW 2009 | Opmerking |
| --- | --- |
| Integratie van het protocol voor het beoordelen van de toestand van grondwaterlichamen (VROM/ V&W) | Het betreft een voorlopig protocol waarin leerpunten uit de eerste toestandbeoordeling zijn verwerkt voor de eerstvolgende beoordeling in 2014. Voor die tijd kan het protocol nog wel worden aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. |
| Actualisatie Draaiboek Monitoring A4 A5 A7 | Op basis van nieuwe inzichten wordt het draaiboek geactualiseerd. Een eerste nieuw concept is besproken in de WgGW en wordt aan de hand van de discussie daar aangescherpt. |
| Rapport representativiteit KRW monitoringprogramma (RIVM) A4 A5 | Een bouwsteen voor de actualisatie van het Draaiboek Monitoring. De vraag is beantwoord of nu wordt voldaan aan de KRW vereisten voor monitoring van grondwater. |
| Lijst met stoffen voor monitoring (RIVM) A1 A11 | Een bouwsteen voor de actualisatie van het Draaiboek Monitoring. Een voorstel voor welke stoffen te monitoren in het KRW Monitoringprogramma voor grondwater. |
| Structureren meetgegevens (van peilbuis tot portaal) | VROM heeft uitgezocht of het de regierol kan vervullen. Er is een intentieverklaring opgesteld en er wordt gewerkt aan de uitvoeringsstructuur. |
| Stofcode lijst voor grondwater (IdSW) | IdSW werkt aan een standaard stofcodelijst voor grondwater. Dit is onderdeel van het programma ‘structureren meetgegevens. |
| Rapport Conceptuele modellen (RIVM) B9 B17 | Een rapport dat antwoord geeft op de vraag wat EU richtlijnen en guidance documents zeggen over het gebruik van CM’en en hoe dit momenteel in NL wordt toegepast. |
| Pilot Conceptuele modellen (RIVM) | Project in uitvoering. Voor een grondwaterlichaam en een specifiek gebied wordt uitgewerkt hoe het gebruik van conceptuele modellen werkt. |
| Gebruik REWAB data (RIVM) | Project is in uitvoering. In een briefrapport wordt de vraag beantwoord of het gebruik van REWABdata leidt tot het missen van probleemstoffen in het ruw water. |
| Rapport over verfijnen methodiek drempelwaarden afleiden (RIVM) | Project is in uitvoering. Er wordt onderzocht welke onderdelen van de in 2008 vastgestelde methodiek voor het afleiden van drempelwaarden kunnen worden verfijnd en welk effect dit zal hebben op de hoogte van de drempelwaarden. Aan de hand hiervan kan worden besloten welke onderdelen van de methodiek te verfijnen. |
| Rapport afbraak en verdunning factoren (RIVM) | Project is in uitvoering. Onderzocht wordt of en hoe afbraak en verdunning kunnen worden meegenomen bij het afleiden van drempelwaarden. |
| Interactie grondwater-oppervlaktewater-terrestrische ecosystemen | Geen financiering voor gevonden in 2009 |
| Pilots over het uitvoeren van de drinkwatertest ten behoeve van de toestandbeoordeling (RIVM) C4 | Project in uitvoering. In dit project wordt voor twee grondwaterlichamen de drinkwatertest (onderdeel van toestandbeoordeling GWLen) uitgevoerd. Er wordt ook ingegaan op hoe bij de karakterisering kan worden omgegaan met de drinkwaterfunctie. |

| Brochure over de relatie tussen de KRW en historische grondwaterverontreinigingen (Bodem+). D1 D3 D4 D5 F7 | Er wordt een brochure opgesteld in het kader van het Convenant Bodem over de gevolgen van de KRW en GWR op de bodemsaneringspraktijk. Parallel aan deze actie worden vragen beantwoord over de monitoringverplichting van pluimen het opstellen van een inventaris etcetera. |
| --- | --- |
| Industriële winningen | Project in uitvoering. Industriële winningen met een groter debiet dan 100m3/dag en waarvan het water is bedoeld voor menselijke consumptie vallen onder KRW verplichtingen uit art. 7. Op basis van een enquête uitgevoerd door de VWA heeft het RIVM geanalyseerd wat de witte vlekken zijn in de operationalisering van deze verplichtingen. |
| Deelname aan EU WG C (groundwater) | Meeschrijven en commentaar leveren op concept EU guidance documents over Risk Assessment en Conceptual Models |
| Communicatie rond producten en besluiten wggw (WgGW) G2 | Op www.kaderrichtlijnwater.nl wordt een grondwaterdeel ingevuld, daarin komen alle producten vanuit de werkgroep grondwater overzichtelijk ingedeeld te staan en voor enkele onderwerpen een overzicht rond de besluitvorming. |
| Drinkwaterfunctie in SGBPen Rijn en Maasoeverstaten (RIVM) F2 | De concept SGBPen van Rijn en Maast oeverstaten zijn met elkaar vergeleken op de implementatie van art. 7, KRW (drinkwater). |
| Vergelijking SGBPen (Ecologic) F2 | SGBPen zijn op onderdelen globaal met elkaar vergeleken (iov DGW) |

| Producten WgGW 2009 (vervolg) | Opmerking (vervolg) |
| --- | --- |

## Actualisatie

### Nieuwe vragen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen onderwerpen waarvoor de werkgroep gericht kennisvragen uitzet bij een onderzoekinstituut of adviesbureau, en onderwerpen waarbij de werkgroep een vinger aan de pols houdt, zoals te bespreken ontwikkelingen in aanpalende beleidskaders (Deltaprogramma etc., zie paragraaf 2.2).

| Onderwerp | Onderzoek uitzetten of bespreken | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Draaiboek karakterisering | Onderzoek | Wat moet wanneer door wie worden uitgevoerd voor een goed artikel 5 rapportage in 2013? |
| WKO (onderdeel Convenant Bodem) | Bespreken | WKO wordt grootschalig toegepast in NL, daarnaast is regelgeving in ontwikkeling. In de werkgroep worden deze ontwikkelingen uitgezet tegen de doelen van de KRW voor grondwater. |
| Oeverinfiltratie (Onderdeel gebiedsdossiers?) | Bespreken | bescherming is geagendeerd en verantwoordelijkheid van oppervlaktewaterbeheerders, waarbij optioneel gebruik kan worden gemaakt van een gebiedsdossier. Er wordt een vinger aan de pols gehouden of dit gebeurt en eventueel het resultaat teruggekoppeld in de WgGW. |
| Verdroging (Onderdeel beheerplannen N2000) | Bespreken | een belangrijk onderwerp om in afstemming met het N2000 te verdiepen voor het volgende SGBP. Opletten dat ook de TOPlijst gebieden uit de EHS die niet N2000 zijn moeten worden meegenomen. |
| Gebiedsdossiers | Bespreken | afstemming met het projectteam Gebiedsdossiers van VROM |
| Zoetwatervoorziening | Bespreken | komt uit Deltaprogramma en is belangrijk om te volgen en zorgen dat het past in (en toepasbaar is voor) de KRW vereisten. |
| Grondwater als buffer | Bespreken | komt uit Deltaprogramma en is belangrijk om te volgen en zorgen dat het past in (en toepasbaar is voor) de KRW vereisten. |
| Beheerplannen N2000 | Bespreken | afstemmen met natuur gerelateerde KRW vragen en waar mogelijk bestaande kennisvragen gezamenlijk uitzetten. |

### Afgevoerde vragen

zie verslag

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de projecten die tijdens de workshop zijn geïnventariseerd, maar die niet in het werkprogramma zijn opgenomen en waarom niet.

| MJP code | Kennis- of beleidsvraag | Reden van weglaten uit werkprogramma WgGW 2009 |
| --- | --- | --- |
| B.13 | Evaluatie begrenzing grondwaterlichamen. Zijn de gekozen begrenzingen van grondwaterlichamen achteraf praktisch en/of zijn verbeterslagen denkbaar? | De evaluatie moet alleen worden uitgevoerd als de druk vanuit de EC groot wordt. Er zijn inhoudelijk kanttekeningen bij de huidige indeling, maar wijziging zou veel overhoop kunnen halen, en een onderzoek naar eventuele andere mogelijkheden zou de EC juist kunnen triggeren zich ermee te gaan bemoeien. De meeste aanwezigen zouden het een nuttig onderzoek vinden, maar niet noodzakelijk. Voorlopig wordt dit onderzoek geparkeerd. |
| B.15 | In het bodemconvenant is het plannen van de ondergrond een belangrijk thema. Moet het realiseren van de KRW doelen hieraan worden gekoppeld? | Voor het toetsen van plannen van de ondergrond aan de KRW-vereisten zijn voldoende juridische instrumentaria voorhanden. Voor äanpak lokale / grootschalige grondwaterverontreinigingen”wordt verwezen naar de tabel “Producten uit het werkprogramma 2009”. Valt buiten het werkprogramma van de WgGW, omdat . |

## Nieuw overzicht

### In de tijd

In het onderstaande overzicht staat het geactualiseerde MJP van de WgGW, uitgezet in de tijd. IN het oude MJP (2008) stonden dubbellingen. In de linker kolom van onderstaande tabel is aangegeven welke onderwerpen zijn samengevoegd. Daarnaast is bij de titel aangegeven of het om een eigen activiteit van de werkgroep gaat, of om een te bespreken onderwerp.

### In de KRW cyclus

Hieronder staan dezelfde projecten als in 3.4.1 maar dan uitgezet tegen de KRW cyclus.

De KRW cyclus bestaat uit:

- de karakterisering van grondwaterlichamen, waarbij wordt vastgesteld of het grondwaterlichaam al dan niet ‘at risk’ is,

- het inrichten van de KRW monitoring,

- het afleiden van drempelwaarden,

- de toestandbeoordeling van grondwaterlichamen en

- het nemen van maatregelen.

Deze stappen worden opeenvolgend en cyclisch doorlopen bij de uitvoering van de KRW planning. Het overzicht hieronder laat per project zien op welke stappen van de KRW cyclus deze ingrijpt.

# Bijlage 1: Ranking projecten workshop MJP 2009

Tijdens de workshop, oktober 2009, kreeg elke aanwezige (met uitzondering van RIVM en Deltares) vijf stickers om bij de onderwerpen te plakken die hij/zij het belangrijkst voor het MJP van de WgGW. In deze bijlage daarvan de uitkomst

| Onderwerp | N stickers |
| --- | --- |
| Draaiboek karakterisering | 7 |
| Evaluatie begrenzing grondwaterlichamen | Vervallen |
| Gebruik Conceptuele modellen | 1 |
| Operationaliseren interactie grondwater-oppervlaktewater en grondwater-natuur | 5 |
| Structureren meetgegevens | 6 |
| Verfijnen drempelwaardenmethodiek en nieuwe drempelwaarden nav karakterisering | 6 |
| Effect/ rendement maatregelen | 4 |
| Nodige data voor trends | 4 |
| Rapportage over monitoring | 1 |
| Opstellen inventaris uitzonderingen GWR | 3 |
| WKO | 0 |
| Oeverinfiltratie | 0 |
| Verdroging | 3 |
| Gebiedsdossiers | 0 |
| Art. 7 | 0 |
| Industriele winningen | 0 |
| Afwenteling | 0 |
| Zoetwatervoorziening | 1 |
| Grondwater als buffer | 0 |
| Beheerplannen N2000 | 5 |
| Gemeentelijke grondwaterplannen | Vervallen |

# Bijlage 2: Omschrijving projecten uit MJP 2008

Categorie A, Monitoring (meten, dataflow en dataopslag)

NB: voor veel van deze vragen geldt: zo snel mogelijk. In 2009 begint namelijk het monitoren voor het tweede SGBP.

| Code | Titel en stickers | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Monitoren voor welke stoffen Rood: 6 Geel: 3 Groen: 0 | Beleidsvraag: Welke stoffen moeten worden gemonitoord? Mede op basis van nieuwe inzichten m.b.t. de bedreigingen van het grondwater moet een overzicht worden gemaakt van de stoffen die relevant zijn om in grondwaterlichamen te meten in het KRW monitoringnetwerk. Tijdens de eerste beoordeling van grondwaterlichamen, zomer 2008, bleek vooral behoefte aan een duidelijke lijst van bestrijdingsmiddelen die moeten worden meegenomen in de beoordeling. Kennisvraag: Op basis van welke criteria worden stoffen geselecteerd? Planning: 2009 |
| A.2 | Monitoringprogramma voor trendbepaling Rood: 0 Geel: 3 Groen: 0 | Beleidsvraag: Welke meetdichtheid- en frequentie is nodig voor een goede trendbepaling? Kennisvraag:PM Planning: 2009 |
| A.3 | Verzamelen meetgegevens kwantitatieve toestand Rood: 1 Geel: 0 Groen: 0 | Beleidsvraag: Hoe kan het meetnet zo worden ingericht dat ook voor de bepaling van de kwantitatieve toestand de benodigde gegevens worden verzameld? Kennisvraag:PM Planning: Voor 2014 |
| A.4 | Herzien KRW monitoringprogramma Rood: 1 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: kan het meetprogramma (kwant/kwal) zondanig snel worden herzien, dat een hernieuwd (beter onderbouwd) oordeel over de toestand kan worden gegeven in het SGBP 2015? Kennisvraag:PM Planning: 2009 NB: deze vraag was in eerste instantie anders gesteld, maar is tijdens de workshop gewijzigd. |
| A.5 | Definitie operationele monitoring Rood: 2 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Welke meetpunten moeten als operationeel worden beschouwd, meetpunten met overschrijdingen en/of meetpunten in grondwaterlichaam dat at risk is voor betreffende stof? Kennisvraag: PM Planning: 2009 |
| A.6 | Coördineren afspraken structureren meetgegevens Rood: 2 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Coördineren van de uitvoering van afspraken gemaakt binnen het project ‘Structuren informatiestromen grondwater voor de KRW’ dat in 2008 door Deltares, Royal Haskoning en RIVM is uitgevoerd. Planning: Doorlopend |
| A.7 | Frequentie Surveillance Monitoring Rood: 3 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: Wat is een slimme frequentie voor de surveillance monitoring voor een voldoende betrouwbaar beeld van eventuele toestandsverandering? Planning: 2009 |
| A.8 | Evalueren uitkomsten herziene KMG Rood: 0 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Voor 2011 de uitkomsten van het in 2009 herzien KRW monitoringprogramma evalueren. Planning: Voor 2011 |
| A.9 | Monitoring interactie Rood: 6 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Hoe kan de interactie tussen grondwater, oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen worden gemonitoord? Planning: 2009 |
| A.10 | Emerging substances Rood: 0 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Voor welke nieuwe stoffen moet worden gemonitoord en welke normen komen er voor deze stoffen? Planning: 2013 |
| A.11 | Stoffen uit de drinkwaterrichtlijn Rood: 1 Geel: 2 Groen: 2 | Beleidsvraag:Voor welke stoffen uit bijlage II van de EU drinkwater richtlijn moet worden gemonitoord voor de KRW? Planning: 2009 |

Categorie B: Toestand (kwantiteit en chemische) en trend beoordeling

NB veel vragen dienen ter verfijning van de at risk bepaling. De uiterlijke deadline voor deze bepaling is 2013 (art. 5 KRW). Andere vragen hebben betrekking op de toestandbepaling. Deze moet in 2014 weer worden uitgevoerd. Tot slot zijn er een aantal evaluatie achtige vragen, die het beste in 2009 kunnen worden uitgevoerd, nu het hele proces nog vers in het geheugen zit.

| Code | Titel | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Verfijning afleiden drempelwaarden Rood: 6 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Hoe kan de afleiding van drempelwaarden worden verfijnd? In de Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment p. 25 wordt de mogelijkheid geschetst om bij het afleiden van drempelwaarden rekening te houden met afbraak en verdunning. Er moet worden onderzocht hoe, wetenschappelijk correct, een afbraak- en verdunningsfactor (AF/DF) kan worden bepaald en hoe deze kan meewegen bij het afleiden van drempelwaarden. (Advies uit het RIVM rapport: Advies voor drempelwaarden, 2008). Kennisvraag: Hoe worden afbraak- en verdunningsfactoren bepaald en welke gegevens zijn daar voor nodig? Planning: voor 2013 |
| B.2 | Drempelwaarden voor andere stoffen Rood: 0 Geel: 3 Groen: 0 | Beleidsvraag: Voldoen de grondwaterlichamen aan de kwaliteitseisen voor die stoffen waarvoor nu nog geen drempelwaarde is afgeleid? Dit is onderdeel van de at risk bepaling. Kennisvraag: Wat is de drempelwaarde voor andere relevante stoffen (zoals Cu, Zn) Planning: voor 2013 |
| B.3 | Interactie grondwater en receptoren Rood: 2 Geel: 6 Groen: 0 | Beleidsvraag: In hoeverre beïnvloedt de kwaliteit van het grondwater het halen van de doelen voor het oppervlaktewater en andersom Kennisvraag: Interactie tussen grondwater en oppervlaktewater ten aanzien van de beïnvloeding van natuurgebieden en onttrekkingen voor menselijke consumptie goed in beeld brengen. Dit is nodig voor de at risk bepaling. Planning: voor 2013 |
| B.6 | Vragen rond dataset voor afleiden drempelwaarden Rood: 1 Geel: 0 Groen: 1 | Beleidsvraag: Met welke dataset worden drempelwaarden per grondwaterlichaam afgeleid en welke voorwaarden horen bij die dataset. Hoe gaan we om met grondwaterlichamen met een onvoldoende dataset. Naar aanleiding van de at risk bepaling worden nieuwe drempelwaarden afgeleid. Daarvoor moet deze vraag zijn beantwoord. Kennisvraag: PM Planning: 2013 |
| B.7 | Meten voor trendanalyse Rood: 0 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: voor welke stoffen is trendanalyse noodzakelijk, hoe wordt het meetprogramma daarop afgestemd. Kennisvraag: PM Planning: voor 2009 |
| B.8 | Natuurlijk vs antropogeen voorkomen stoffen Rood: 0 Geel: 3 Groen: 1 | Beleidsvraag: De basis van de drempelwaarde is de achtergrondwaarde van het betreffende grondwaterlichaam. Maar binnen grondwaterlichamen kan de achtergrondwaarde enorm variëren. Het kan dus voorkomen dat er een overschrijding van een drempelwaarde wordt gevonden die van nature voorkomt. In dat geval heeft de overschrijding geen effect op de beoordeling van het grondwaterlichaam, mits wordt onderbouwt in de SGBP’s dat de overschrijding van natuurlijke oorsprong is. Het is soms eenvoudig is te bepalen of een bepaalde concentratie van een stof voornamelijk een natuurlijke of een antropogene oorzaak heeft. Kennisvraag: Een overzicht voor Nederland van het natuurlijk dan wel antropogeen voorkomen van stoffen waarvoor drempelwaarden zijn/worden afgeleid. Dit moet gebruikt kunnen worden als onderbouwing van de toestandbeoordeling in de SGBP’s. Planning: uiterlijk 2014 |
| B.9 | Conceptuele modellen Rood: 1 Geel: 1 Groen: 1 | Beleidsvraag: Volgens de GWR en verschillende guidance documents dienen conceptuele modellen te worden gebruikt voor i) de chemische toestand, ii) stoftransport van grondwaterlichaam naar de daarvan afhankelijke ecosystemen en de effecten daarvan, iii) de omvang van zoutwater intrusie en iv) het schatten van het risico door belasting van ecosystemen in water vanwege het onttrekken van water voor de productie van water bestemd voor menselijk gebruik. Ook is er behoefte aan conceptuele modellen voor kennisontsluiting van interactie tussen grondwater en receptoren. Kennisvraag: Centraal, voor iedereen toegankelijke website met in NL beschikbare en hanteerbare conceptuele modellen. Planning: voor 2013 |
| B.10 | Verfijnde drempelwaarden voor nutriënten Rood: 3 Geel: 0 Groen: 1 | Beleidsvraag: Voor de nutriënten een apart traject opstarten om tot drempelwaarden te komen die aan alle vereisten voldoen (grondwaterafhankelijkheid van oppervlaktewaterlichamen, alsmede de mate van grondwaterafhankelijkheid). Daarnaast de discussie rond nutriëntnormen voor oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen in de gaten houden en voeden vanuit grondwateroptiek. Kennisvraag: PM Planning: uiterlijk 2014 |
| B.11 | Bescherming oeverinfiltratie Rood: 4 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag:Moeten voor oeverinfiltraties beschermende maatregelen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld aangescherpte normen? Planning: 2009 |
| B.12 | Klimaatverandering versus grondwaterecologie Rood: 0 Geel: 0 Groen: 0 | Beleidsvraag:Wat is het effect op het veranderende klimaat op de grondwaterecologie en de functies die zij vertegenwoordigd, zoals het zelfreinigende vermogen van de bodem? Planning: 2011 |
| B.13 | Evaluatie begrenzing GWLen Rood: 1 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: Zijn de gekozen begrenzingen van grondwaterlichamen achteraf praktisch en/of zijn verbeterslagen denkbaar? Planning: 2009 (met het proces tot het eerste SGBP nog vers in geheugen) |
| B.14 | Systematiek at risk bepaling Rood: 1 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: uiterlijk 2013 moet een herkarakterisering zijn uitgevoerd, die weer gevolgen heeft voor de toestandsbeoordeling in 2015. Bijvoorbeeld uit de herkarakterisering kan blijken dat er nieuwe drempelwaarden moeten worden afgeleid voor een of meer GWLen. Planning: uiterlijk 2012 |
| B.15 | Koppelen van KRW doelen aan ondergronds plannen Rood: 0 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: In het bodemconvenant is het plannen van de ondergrond een belangrijk thema. Moet het realiseren van de KRW doelen hieraan worden gekoppeld? Planning: 2009 (convenant wordt momenteel opgesteld), |
| B.17 | Conceptuele modellen Rood: 3 Geel: 0 Groen: 0 | Beleidsvraag: Wat is de definitie van conceptuele modellen en hoe moeten deze worden gebruikt? Planning: voor 2013 |
| B.18 | Monitoring haarvaten Rood: 2 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: Het vertaal je het effect in haarvaten van een systeem, naar het effect op de toestandbeoordeling van (grote) grondwaterlichamen? Dit onderzoek heeft invloed op de at risk bepaling. Planning: voor 2013 |

Categorie C: Beschermde gebieden

| Code | Titel | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Maatregelen industriële winningen Rood: 4 Geel: 0 Groen: 0 | Beleidsvraag: Welke maatregelen worden getroffen om industriële winningen te beschermen? Kennisvraag: Welke kwaliteitsinformatie kunnen/willen bedrijven beschikbaar stellen voor de artikel 7 beoordeling, hoe past dit in het formaat dat met de drinkwaterbedrijven is afgesproken, welke kwaliteitsknelpunten worden geconstateerd, wat zijn eventuele oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. Planning: 2009 |
| C.4 | Trendbeoordeling winningen t.o.v. toestandbepaling Rood: 3 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Hoe hangt de trendbeoordeling van winningen in relatie tot toenamen van de zuiveringsinspanning samen met de toestand van de grondwaterlichamen waaruit wordt onttrokken? Kennisvraag: PM Planning: 2009 |
| C.5 | Interactie met oppervlaktewaterbeheerder Rood: 6 Geel: 5 Groen: 1 | Beleidsvraag: Op welke manier kan de beheerder van oppervlaktewater worden betrokken bij de bescherming en beoordeling van de kwaliteit en kwantiteit van grondwaterlichamen? Kennisvraag: PM Planning: voor 2014 |
| C.6 | Bruikbare randvoorwaarden natuur Rood: 4 Geel: 3 Groen: 0 | Beleidsvraag: Hoe komen we tot bruikbare EQS/andere vereisten voor beschermde grondwaterafhankelijke natuur? Kennisvraag: PM Planning: voor 2013 |
| C.7 | Handreiking KRW proof GGOR gebiedsdossier Rood: 0 Geel: 2 Groen: 1 | Beleidsvraag: Een handreiking opstellen met de voorwaarden om een KRW-proof GGOR, gebiedsdossier of Natura-2000 beheerplan te maken, waarbij de interactie tussen grond- en oppervlaktewater de aandacht krijgt die het verdient. Kennisvraag: PM Planning: 2011 |

Categorie D: Voorkomen en beperken van inputs

NB. Veel vragen zijn relevant voor het eerste SGBP, en vragen vanuit EC hierover.

| Code | Titel | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| D.1 | Rapportage grootschalige grondwaterverontreiniging Rood: 4 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Hoe rapporteren we richting de EC over grootschalige grondwaterverontreinigingen? Kennisvraag A: Welke informatie kan Nederland rapporteren, aan de hand van welke criteria en/of bestaande systemen? Kennisvraag B: Hoe kan een Inventaris (artikel 6.4 GWR) worden vormgegeven en wie gaat het beheren? Kennisvraag C: Wat verstaan we onder grootschalig en gebiedsgericht als het over grondwater- of bodemverontreinigingen gaat. Planning resultaat A: 2009 Planning resultaat B: 2009 Planning resultaat C: 2009 |
| D.3 | Criteria Exemptions grootschalige verontreinigingen Rood: 5 Geel: 2 Groen: 0 | Beleidsvraag: Wat zijn de criteria voor het toepassen van de artikel 6.3 (GWR) uitzonderingsbepalingen voor grootschalige grondwaterverontreinigingen. Planning: 2009 |
| D. 4 | Normen en rapportage over puntbronnen Rood: 3 Geel: 1 Groen: 0 | Beleidsvraag: Over welke puntbronnen moet worden gerapporteerd in het tweede SGBP en welke normen horen bij deze puntbronnen? Planning: 2014 |
| D.5 | Inputs versus toestand GWLen Rood: 3 Geel: 3 Groen:0 | Beleidsvraag: onderbouwing dat lokale inputs geen invloed hebben op de algemene toestand van grondwaterlichamen. Planning: 2009 |

Categorie E: Maatregelen

| Code | Titel | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| E.2 | Integreren maatregelen OW-GW Rood: 2 Geel: 3 Groen: 0 | Beleidsvraag: Integreren van maatregelen voor oppervlaktewater en grondwater. Met deze geïntegreerde aanpak kan bv. de problematiek van uitspoelende fosfaatgronden naar het oppervlaktewater beter worden opgepakt. Kennisvraag: PM Planning: voor 2014 |
| E.3 | Verwachte resultaten 2015 bestrijdingsmiddelenbeleid. Rood: 0 Geel: 3 Groen: 1 | Beleidsvraag: Een helder overzicht geven van de verwachte resultaten in 2015 van het voorgenomen beleid voor bestrijdingsmiddelen. Kennisvraag: PM Planning: 2013 |
| E.4 | Verwachte resultaten 2015 mest en overig beleid. Rood: 1 Geel: 3 Groen: 0 | Beleidsvraag: Een helder overzicht geven van de verwachte resultaten in 2015 van het voorgenomen mestbeleid en ook ander relevant beleid. Planning: 2013 |
| E.5 | Rendement maatregelen Rood: 4 Geel: 2 Groen:0 | Beleidsvraag: Hoe stellen we het fysieke effect (rendement) van een maatregel vast. Planning: voor 2014 |

Categorie F: Internationale ontwikkelingen

| Code | Titel | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| F.2 | Nederland vergelijken met andere lidstaten Rood: 1 Geel: 5 Groen: 0 | Beleidsvraag: Hoe verhoudt de toestandbeschrijving in Nederland zich tot de rest van Europa en wat kunnen we daarvan leren. Kennisvraag: PM Planning: 2010 |
| F.6 | Integratie KRW met overig EU beleid Rood: 4 Geel: 2 Groen:0 | Beleidsvraag: Het wat en hoe van de integratie tussen de KRW met overig EU beleid moet worden onderzocht. Met welke EU regelgeving en hoe gaan we dit aanpakken? Planning: doorlopend |
| F.7 | Bodemsaneringkoers KRW proof Rood: 1 Geel: 1 Groen:0 | Beleidsvraag: Is de Nederlandse manier van omgaan met bodemsanering KRW proof? Planning: 2009 |
| F.8 | Onderzoek EU lidstaten Rood: 0 Geel: 3 Groen: 0 | Beleidsvraag: Monitoren of er in andere lidstaten relevant onderzoek loopt, waar we in Nederland wat mee kunnen of eventueel bij kunnen aansluiten. Planning: doorlopend |

Categorie G: Overig

| Code | Titel | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| G.2 | Communicatie Rood: 3 Geel: 6 Groen: 0 | Beleidsvraag: Meer aandacht voor communicatie over producten en afspraken in de werkgroep grondwater richting bestuur en publiek Planning: doorlopend |

# Footnotes

B.9: Samen met B17

B.17: Samen met B.9

# Text boxes

Scope (gezichtsveld) van de Werkgroep Grondwater

Focus Werkgroep Grondwater: KRW/ GWR (werkprogramma tot 2014)

Tabel 1; Deadlines uit de KRW. De dikgedrukte regels zijn zeer relevante deadlines voor het meerjarenprogramma (MJP) van de WgGW.

De categorien waarin de kennisvragen zijn onderverdeeld:

A: Monitoring (KRW art. 8, meten, dataflow en dataopslag)

B: Toestand (kwantiteit en chemische) en trend beoordeling (KRW art.4, GWR art. 	4 en 5)

C: Beschermde gebieden (o.a. KRW art. 7, drinkwaterwingebieden)

D: Voorkomen en beperken van inputs (KRW art. 17 en GWR art. 5.5 en 6, inclusief historisch verontreinigingen en grootschalige grondwaterverontreiniging)

E: Maatregelen (KRW art. 11)

F: Internationale ontwikkelingen

G: Overig

2008     2009

Figuur 3.1  De KRW cyclus